**Proyecto**

Lab21

**Grupo**

Dire Wolf Games

INFORME HITO 3 – IT 1

Hito:

Fecha entrega: 12-01-2017

Versión: 1.0

Componentes:

* Aarón Colston Avellà Hiles
* Sergio Huertas Ferrández
* Eduardo Ibáñez Frutos
* Marina López Menárguez
* Rubén Moreno Mora
* Rafael Soler Follana

# Propósito

*Mostrar el avance del desarrollo del proyecto a la finalización del Hito 3, iteración 1.*

# Conclusiones

# Tabla resumen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarea / Entregable | % realizado | HorasEstimadas /Dedicadas | Observaciones |
| TAG Árbol de la escena Tipos de datos para nodos y entidades entregable1 | 100 | 10h/9h |  |
| VI Diseño técnico de funcionamiento del motor de red | 100% | 20h/25h | Se documenta la especificación técnica del funcionamiento del motor de red. |
| TAG Gestor de recursos Parser de objetos en múltiples formatos |  |  | Se vuelve a entregar la tarea habiendo modificado la librería SFML para hacer un linkado estático. |