**Proyecto**

Lab21

**Grupo**

Dire Wolf Games

INFORME HITO 4

Hito:

Fecha entrega: 26-05-2017

Versión: 1.0

Componentes:

* Aarón Colston Avellà Hiles
* Sergio Huertas Ferrández
* Eduardo Ibáñez Frutos
* Marina López Menárguez
* Rubén Moreno Mora
* Rafael Soler Follana

# Propósito

*Mostrar el desarrollo del proyecto llevado a cabo durante el Hito 4.*

# Conclusiones

# Tabla resumen

## Videojuegos I.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarea / Entregable | % realizado | HorasEstimadas /Dedicadas | Observaciones |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## 3.2. Videojuegos II

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarea / Entregable | % realizado | HorasEstimadas /Dedicadas | Observaciones |
|  |  |  |  |

## 3.3. Proyectos Multimedia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarea / Entregable | % realizado | HorasEstimadas /Dedicadas | Observaciones |
| 32. Plan de iteraciones de Abril/Mayo | 100 | 4.8h / 1h |  |
| 36. Informe del Hito 4 | 100 | 9.6h / 1h |  |

## 3.4. Realidad Virtual

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarea / Entregable | % realizado | HorasEstimadas /Dedicadas | Observaciones |
| 03. Texturizado de personajes | 100% | 60h/41h | Se cambian algunas texturas. |
| 05. Animación de los personajes | 100 | 150h / 142 h | Se han incluído las capturas realizadas con Maya. |
| 08. Modelado de elementos | 100% | 84h/68h | Se terminan de realizar todos los modelos. |
| 09. Texturizado de elementos | 100% | 60h/47h |  |

## 3.5. Postproducción digital

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarea / Entregable | % realizado | HorasEstimadas /Dedicadas | Observaciones |
| 04. Making-of | 100 | 120h / 34 h |  |
| 06. Vídeo final del juego | 100 | 120h / 12h |  |
| 08. Vídeos de carga | 100 | 60h / 9h |  |

## 3.6. Técnicas Avanzadas de Gráficos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarea / Entregable | % realizado | HorasEstimadas /Dedicadas | Observaciones |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## 3.7. Técnicas para el Diseño Sonoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarea / Entregable | % realizado | HorasEstimadas /Dedicadas | Observaciones |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |